Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных технологий

Кафедра математики и цифровых технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 6

по дисциплине: «Технология программирования»

Анализ рисков

ОГУ 01.03.02.4025.402 О

Руководитель

старший преподаватель

________	Минина И.В.

«___»__________________2025г.

Студент группы 23ПМИ(б)ППКС

________	Бахарев М.Д.

«___»__________________2025г.

Студент группы 23ПМИ(б)ППКС

________	Юдин М.А.

«___»__________________2025г.

Оренбург 2025

Содержание

1 Матрицы компромиссов	3

2. Анализ рисков проекта	4

1 Матрицы компромиссов

Таблица 1 – Матрица компромиссов

|  | Фиксируется (Зафиксировано) | Согласовывается (Определено) | Принимается (Корректируемо) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ресурсы | Да |  |  |
| Время (график) |  | Да |  |
| Возможности (набор функций программы) |  | Да |  |

2. Анализ рисков проекта

Таблица 2 – Анализ рисков проекта

| № | Риск | Потери | Вероятность | Степень | Приоритет | Меры по предотвращению | Действия | Триггеры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Недостаточная квалификация | Незаконченный проект | 8 | 10 | 80 | Самообразование | Обращение за помощью | Выход за рамки графика |
| 2 | Задержки в получении задач | Увеличение сроков | 1 | 4 | 4 | Планирование задач | Интенсивное планирование | Наличие или отсутствие нераспределенных задач |
| 3 | Противоречивые требования | Неполное удовлетворение заказчика | 6 | 8 | 48 | Согласование технического задания на первых этапах | Поиск компромиссов | Нечеткие требования |
| 4 | Увеличение занятости разработчиков | Увеличение сроков | 6 | 9 | 54 | Заблаговременное планирование своих дел | Согласование новых сроков | Скопление задач |
| 5 | Безответственное отношение некоторых членов команды к проекту | Увеличение сроков | 3 | 7 | 21 | Общение с каждым членом команды | Личная беседа с выяснением обстоятельств и предоставлением указаний | Неверное или неполное исполнение задач |
| 6 | Плохая оптимизация | Снижение производительности | 4 | 3 | 12 | Использование эффективных и оптимизированных методов | Поиск альтернативных, менее требовательных методов | Заторможенная работа сайта |
| 7 | Форс-мажорные обстоятельства | Увеличение сроков | 6 | 6 | 36 | - | Восстановление работ в ближайшее время | Зависит от обстоятельств |